Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  1                                               110040

Форма № 4

Электроснабжение пос.Борисоглебское

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   8.1.3

(локальная смета)

на     Устройство экрана-защиты газопровода от падения электропроводов, объект -  ВЛИ-0,4кВ,ВЛ-10кВ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           ЭС(17л.),СО3(4л.)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________         4,545 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         0,265 ТЫС.РУБ.

Составлена в ценах на 01.2001г.                                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Строительно-монтажные работы

===============================================

1 1-02-58-2  -Kопание ям вручную без             0,0049      2044      -           10        10       -         280         1

ТЕР 16      креплений для стоек и столбов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

без откосов глубиной до 0,7м                   2044      -                              -        -          -

группа грунтов 2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1635,20                   8

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               919,80                   5

Сметная стоимость                                                    23

2 6-01-1-2   -Устройство бетонных                 0,005  56261,21   3138,24       281        21        16     535,5         3

ТЕР 16      фундаментов общего назначения             --------- ---------                     --------- --------- ---------

под колонны объемом: до 3м3                 4289,35    310,88                             2     29,05       -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4830,24                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2990,15                  15

Сметная стоимость                                                   320

3 9-03-40-1  -Монтаж защитных ограждений          0,279   1051,02    120,76       293       219        34     94,29        26

ТЕР 16                            т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

783,55      6,69                             2      0,31       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               711,22                 198

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               671,70                 187

Сметная стоимость                                                   679

4 201-9002   -Kонструкции стальные                0,279   12031,7      -         3357       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  2                                               110040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

5 13-03-002- -Огрунтовка металлических           0,0977    323,95      9,83        32         5         1      5,31         1

04 ТЕР 16   поверхностей за один раз:                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтовкой ГФ-021                             52,89      0,36                           -        0,02       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%                47,93                   5

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%                37,28                   4

Сметная стоимость                                                    40

6 13-03-004- -Окраска металлических              0,1953    594,83      6,45       116         6         1      3,83         1

26 ТЕР 16   огрунтованных поверхностей:               --------- ---------                     --------- --------- ---------

эмалью ПФ-115 в 2 слоя                        32,63      0,36                           -        0,02       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%                29,69                   6

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%                23,09                   5

Сметная стоимость                                                   126

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                              4089       262        52                  32

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     4                 -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               439       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                               378       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -          45       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                                43       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                                28       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               509       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                     5

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -          45       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          РУБ.                              3650       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                41       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         220       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              3357       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               198       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               187       -         -                   -

Всего,Стоимость металломонтажных работ -    РУБ.                              4036       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    26

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         220       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                              4545       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    32

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         265       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                              4089       262        52                  32

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     4                 -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               439       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                               378       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -          45       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                                43       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  3                                               110040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная прибыль -                       РУБ.                                28       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               509       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                     5

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -          45       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          РУБ.                              3650       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                41       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         220       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              3357       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               198       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               187       -         -                   -

Всего,Стоимость металломонтажных работ -    РУБ.                              4036       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    26

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         220       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                              4545       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    32

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         265       -                   -

Составил                       Гордеева